Fayed — الرؤية الجديدة والخطة الموازية

وثيقة عمل تنفيذية تجمع بين roadmap المنصة الأساسية وطبقة تجربة الرعاية الجديدة المستلهمة من دراسة Shezlong.

الخلاصة التنفيذية الخطة القديمة تظل مسؤولة عن بناء الـ platform core. الخطة الجديدة تضيف فوقها Care Experience Layer: guided matching، اختبارات، support كنظام منتج، و patient area أقرب إلى "رحلتي العلاجية" بدل dashboard تقليدي.

1) الرؤية الجديدة: من منصة حجز إلى منصة ترشد المستخدم

الرؤية الجديدة لا تستبدل roadmap الحالية، بل تعيد توجيهها product-wise. الهدف أن تصبح Fayed منصة تساعد المستخدم على فهم احتياجه، اختيار الطريق المناسب، بدء العلاج، ثم متابعة رحلته العلاجية.

• المنصة يجب أن تقدم أكثر من باب دخول: معالج مناسب، اختبار، حجز، دعم، أو متابعة الرحلة العلاجية.

• القيمة الأساسية ليست في الشكل فقط، بل في decision scaffolding وتقليل الحمل المعرفي على المستخدم المتردد أو القلق.

• كل خطوة رئيسية يجب أن تكون task-specific: discovery، matching، booking، payment، support، ثم continuity.

2) كيف تندمج مع الخطة القديمة

| المسار | الدور |
| --- | --- |
| Track A — Platform Core | نكمل عليه كما هو: auth, practitioners, sessions, payments, financial operations, verification, support infra, content infra, admin, hardening. |
| Track B — Care Experience Layer | المسار الجديد فوق الـ core: guided entry points، guided matching، assessments/tests، booking hardening، support as product، therapy journey، content tied to care intent. |

3) مبادئ الخطة الجديدة

• Guided matching فوق practitioner listing، وليس مجرد فلاتر إضافية.

• Assessments كمدخل funnel و self-discovery، لا كـ content جانبي.

• Support كنظام منتج حي، لا صفحة FAQ صامتة.

• Patient area يعاد تعريفها إلى "رحلتي العلاجية".

• التحويل من التردد إلى الفعل أهم من زيادة عدد الشاشات أو العناصر البصرية.

4) الخطة التنفيذية الجديدة (Product Experience Roadmap)

| المرحلة | المكوّن | ما الذي سنبنيه | الأثر | الأولوية |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X1 | Guided entry points | إعادة ترتيب أبواب الدخول: ساعدني أجد المعالج المناسب، احجز الآن، ابدأ باختبار، أحتاج مساعدة، رحلتي العلاجية. | Trust + clarity | عالية جدًا |
| X1 | Guided matching | Flow أسئلة قصيرة يخرج recommended practitioners مع rationale واضح وCTA للحجز. | Conversion | عالية جدًا |
| X1 | Booking & payment hardening | تحويل discovery -> booking -> payment إلى رحلة task-specific بشاشات واضحة ووظيفة واحدة لكل خطوة. | Conversion | عالية جدًا |
| X2 | Assessments / tests | اختبارات قصيرة (stress, anxiety, depression, sleep, burnout...) كمدخل funnel وربطها بالتوصية. | Trust + lead quality | عالية |
| X2 | Support as product | مركز مساعدة حي: مشاكل الحجز، الدفع، الحساب، طلب المساعدة، escalation paths. | Confidence + ops | متوسطة/عالية |
| X2 | Therapy journey area | تحويل patient area إلى جلسات قادمة، جلسات سابقة، اختبارات، توصيات، مدفوعات، متابعة علاجية. | Retention | عالية |
| X3 | Content tied to care intent | مقالات ومحتوى مرتبط بالاختبارات والاحتياج والحجز وبعد الجلسات. | Education + retention | متوسطة |
| X3 | Continuity features | rebooking prompts, follow-up nudges, journey continuity signals. | Retention | متوسطة |

5) ترتيب التنفيذ المقترح

الربع/الدورة الأولى

• Guided matching كأعلى differentiator في المنتج.

• Booking/payment hardening لأنهما أعلى أثرًا على التحويل الفعلي.

• إعادة تصميم entry points في home / discovery / patient entry architecture.

الربع/الدورة الثانية

• Assessments/tests وربطها بالمatching.

• Support system واضح داخل مسارات الحجز والدفع والحساب.

• Therapy journey area baseline داخل patient side.

الربع/الدورة الثالثة

• Content integration المرتبط بالاحتياج والنتائج.

• Continuity/rebooking/follow-up prompts.

• تحسينات قياس الأثر: conversion، completion، retention.

6) ما الذي نأخذه من Shezlong وما الذي لا نأخذه

| نأخذه | لا نأخذه |
| --- | --- |
| • فلسفة guided matching فوق الدليل. | • الستايل البصري التقليدي أو crowded layouts. |
| • الاختبارات كمدخل funnel وليس كـ blog feature. | • أي تعقيد قديم في information architecture. |
| • support/help كجزء حي من المنتج. | • نقل نفس الواجهة أو نفس التسميات كما هي. |
| • فكرة therapy journey account. | • زيادة الشاشات بلا وضوح في next step. |
| • task-specific transactional flows للحجز والدفع. | • الاعتماد على listing/filter فقط دون decision support. |

7) قرارات product واضحة من الآن

• Guided matching ليست nice-to-have؛ هي core differentiator.

• Tests ليست content side feature؛ هي self-discovery + trust + recommendation input.

• Patient dashboard يجب أن تتطور إلى Therapy Journey area.

• Support يجب أن تدخل في المسارات الحرجة للحجز والدفع والحساب، لا أن تبقى صفحة ثانوية.

• كل feature جديدة تقاس على: Conversion / Trust / Retention / Complexity قبل اعتمادها.

8) الخطة المختصرة المعتمدة

| المسار | الهدف | المخرجات الرئيسية |
| --- | --- | --- |
| Track A | استكمال platform core | backend domains, finance, support/content infra, admin, hardening |
| Track B / X1 | رفع التحويل | entry points + guided matching + booking/payment hardening |
| Track B / X2 | رفع الثقة والإرشاد | assessments + support + therapy journey |
| Track B / X3 | رفع الاستمرارية | content integration + continuity prompts + rebooking |